SOVEREIGN ENGINE OS v3.0 — MASTER TEKNİK RAPOR Sentez · Mimari · Yol Haritası · Eylem Planı

| Hazırlanma Tarihi 2026-04-30 | Kaynak Versiyon SE OS v2.0 → v3.0 | Analiz Kaynakları Gemini · ChatGPT · DeepSeek · SE Raporu |
| --- | --- | --- |

Temel Felsefe (Değişmez): AI önerir · File-system hafıza taşır · Human cognition karar verir. Bu üç katman ayrı araç değil — tek organizma.

BÖLÜM 0 — YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor; mevcut Sovereign Engine OS v2.0 belgesini, dört farklı yapay zeka sisteminin teknik değerlendirmelerini ve 125 session Kobrabet deneyimini sentezleyerek v3.0 için kapsamlı bir teknik temel ve eylem planı oluşturmaktadır.

| Mevcut Durum | v2.0: Sağlam mimari çekirdeği var. Ancak 15 kritik boşluk tespit edildi. Sistem teorik olarak güçlü, pratiğe geçiş köprüsü eksik. |
| --- | --- |
| Hedef | v3.0: Gerçek anlamda domain-agnostik, kademeli olarak aktivasyon yapan, AI + file-system + human cognition birliğini çekirdek mimarisine işlemiş bir Yapay Zeka Yazılım Fabrikası. |
| Konsensüs | 3 AI raporu da şunlarda mutabık: Dry-run zorunlu · AI doğrudan sisteme yazamaz · İnsan onayı kapıda · Audit log standartlaşmalı. |
| Süre | 3 Sprint · ~14.5 iş günü · 5 kritik kapı önce, sonra ölçekleme. |

BÖLÜM 1 — DEĞİŞMEZ ÇEKİRDEK

## 1.1 Sistemin Tek Değişmez Yasası

AI + FILE-SYSTEM + HUMAN COGNITION = Sovereign Engine Bu üçü ayrı bileşen değil. Birlikte tek organizma. Bir öneri bu üçünü güçlendirmiyorsa — ne kadar teknik parlak görünse de — çekirdek değil, uygulama detayıdır.

## 1.2 Korunan Prensipler

| Prensip | Kaynak Kanıt |
| --- | --- |
| ✅ Fail-closed varsayılanı | 125 Kobrabet session empirik kanıtı |
| ✅ AI karar önerir, sistem uygular | Tüm raporların ortak mutabakatı |
| ✅ Hash zincirli audit log | Değiştirilemez, geri dönülemeyen kanıt |
| ✅ Soft steering > Hard block | Kobrabet öğrenmesi |
| ✅ Pre-flight Read — bayat veri koruması | SE v2.0 ZD serisi |
| ✅ İnsan onayı kapıda olmak zorunda | G + C + D konsensüsü |
| ✅ Session protokol disiplini | 125 session boyunca kanıtlandı |
| ✅ Domain-agnostik core + domain adapter | Mimarinin temel ayrımı |

BÖLÜM 2 — MEVCUT SİSTEM ANALİZİ: 15 BOŞLUK

## 2.1 Özet Tablo

| KOD | SORUN | SEVİYE | SPRINT |
| --- | --- | --- | --- |
| ZD-01 | Bootstrap — İlk kurulum akışı tanımsız | 🔴 KRİTİK | Sprint 1 |
| ZD-02 | Session log büyüme krizi (125+ session) | 🔴 KRİTİK | Sprint 2 |
| ZD-03 | Bridge kısmi başarısızlık — rollback yok | 🔴 KRİTİK | Sprint 1 |
| ZD-04 | Politika çakışma çözümü yok | 🔴 KRİTİK | Sprint 1 |
| ZD-05 | AI uyum mekanizması eksik | 🔴 KRİTİK | Sprint 2 |
| ZD-06 | Kullanıcı onboarding yok | 🟠 YÜKSEK | Sprint 1 |
| ZD-07 | Belge-kod kayması (doc drift) | 🟠 YÜKSEK | Sprint 2 |
| ZD-08 | AI model davranış kayması | 🟠 YÜKSEK | Sprint 3 |
| ZD-09 | Çoklu operatör senaryosu tanımsız | 🟠 YÜKSEK | Sprint 3 |
| ZD-10 | Teknik hata mesajları kullanıcıya sızıyor | 🟠 YÜKSEK | Sprint 2 |
| ZD-11 | Test otomasyonu yok | 🟠 YÜKSEK | Sprint 3 |
| ZD-12 | Token bütçe yönetimi yok | 🟡 ORTA | Sprint 3 |
| ZD-13 | Dashboard implementasyon spec'i yok | 🟡 ORTA | Sprint 3 |
| ZD-14 | Felaket kurtarma planı yok | 🟡 ORTA | Sprint 3 |
| ZD-15 | Hard lock bug senaryosu | 🟡 ORTA | Sprint 3 |

BÖLÜM 3 — DÖRT AI SENTEZİ

## 3.1 Konsensüs Gerçekler — Tartışmasız

Aşağıdaki noktalar SE Raporu + Gemini + ChatGPT + DeepSeek'in tamamında mutabık bulundu. Bu kararlar onay beklemez — doğrudan uygulanır.

| KONSENSÜS NOKTA | SE Raporu | Gemini/GPT/DS | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Dry-run / simulation zorunlu | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |
| AI doğrudan sisteme yazamaz | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |
| İnsan onayı kapıda zorunlu | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |
| Audit log şeması standartlaşmalı | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |
| Fail-closed varsayılan | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |
| Hash zincirli imzalı log | ✅ | ✅✅✅ | OTOMATİK ONAY |

## 3.2 Her Raporun En Güçlü Katkısı

| KAYNAK | EN DEĞERLI KATKI | FİLTRELENEN (Nedenle) |
| --- | --- | --- |
| [SE] | 15 kritik boşluk tespiti · Bootstrap protokolü · Atomik rollback · Politika sıralama · Hot/Warm/Cold hafıza mimarisi | — |
| [G] Gemini | Autonomy Dial (dinamik yetki kontrolü) · TPM + Merkle önerisi · WASM sandbox fikri | Mühendislik odaklı; felsefe kayması · TEE şu an kapsam dışı |
| [C] ChatGPT | Decision paketi standardı (risk_level) · Simulation Mode implementasyonu · Idempotency token | Kubernetes/microservice → tek operatör için aşırı mühendislik |
| [D] DeepSeek | SEARCH_REPLACE patch modu (en pratik buluş) · Progressive Sovereignty · @test dekoratörleri · DEPENDENCIES otomasyonu | Supabase log → file-system'ı kırıyor · FlatBuffers erken optimizasyon |

BÖLÜM 4 — v3.0 MİMARİ ÖNERİSİ

## 4.1 Temel Mimari — Güncellenen Katman Haritası

v3.0'ın farkı: Her katman artık AI + file-system + human cognition üçlüsüyle açıklanıyor. Bileşen olarak değil, organik bütün olarak tasarlanıyor.

| KATMAN | BİLEŞEN | v2.0 DURUMU | v3.0 HEDEF |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 — AI Ajan | Claude / Gemini / GPT | Model seçimi tanımsız | Model hiyerarşisi + CoT audit |
| K1 — Decision Engine | CAR + Intent Sınıflandırma | Kobrabet-spesifik örnekler | risk_level ekli domain-agnostik paket |
| K2 — Validation Engine | Zod + Pre-flight Read | Var, test edilmemiş | Simulation Mode + @test dekoratörleri |
| K3 — Policy Kernel (Rust) | ConstitutionGuard + PolicyEval | Öncelik sıralaması yok | Deterministic öncelik sırası + Autonomy Dial |
| K4 — Execution Gate | IdempotencyGuard + AuditChain | Rollback yok | Atomik SEARCH_REPLACE + Dry-run zorunlu |
| K5 — Domain Adapter | TypeScript, kullanıcı yazar | Kobrabet örnekleri | Gerçek domain-agnostik arayüz |
| K6 — Bridge (YENİ) | AI çıktı → dosya sistemi köprüsü | UPDATE modu (kırık) | SEARCH_REPLACE + Dry-run + PR zorunlu |
| K7 — Memory Layer (YENİ) | Hot/Warm/Cold hafıza | Tek büyüyen dosya | 3 katmanlı arşivleme |
| K8 — Progressive Sovereignty (YENİ) | Kademeli katman aktivasyonu | Hepsi baştan aktif | Level 0→4 otomatik tırmanma |

## 4.2 Progressive Sovereignty — Kademeli Aktivasyon

En güçlü yeni fikir [D] DeepSeek'ten: Sistem tüm katmanları baştan açmaz. Proje büyüdükçe katmanlar devreye girer. Yeni başlayan korkmaz, proje olgunlaştıkça taş çatlasın.

| SEVİYE | TETİKLEYİCİ | AKTİF KATMANLAR | GELİŞTİRİCİ DENEYİMİ | TAHMİNİ SÜRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0: Prototip | npm run init | Decision Engine + fail-open Policy | Normal geliştirme, sadece log tutuyor | 0-20 session |
| L1: Test | İlk finansal/kritik RPC yazıldığında | Policy Kernel aktif, hard-lock devrede | İlk kısıtlamalar görünür, öğreniliyor | 20-50 session |
| L2: Staging | İkinci rol seviyesi eklendiğinde | Validation + Pre-flight Read aktif | Race condition engeli, güvenilir ortam | 50-80 session |
| L3: Production | İlk başarılı kritik işlem | Execution Gate + AuditChain aktif | Idempotency + fail-closed tam koruma | 80-125 session |
| L4: Enterprise | 50+ session veya manuel | Rust Core binary zorunlu hale gelir | Uçak gemisi modu, tam egemenlik | 125+ session |

BÖLÜM 5 — SENIN ONAYINI BEKLEYEN KARARLAR

Bu kararlar mimari yönü etkiliyor. Konsensüs yok veya birden fazla makul yol var. Her kararı sen onaylarsın — sonra uygulamaya geçeriz.

| KOD | KARAR KONUSU | SEÇENEK A | SEÇENEK B | TAVSİYEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | Donanım güven katmanı | Yazılım parmak izi (mevcut — düşük maliyet) | TPM 2.0 donanım mühürü (G önerisi — daha güçlü) | A ile başla, ölçekte B'ye geç |
| K-2 | WASM Isolate | Mevcut yapı (tanımsız sandbox) | AI araç çağrıları WASM içinde çalışır (G önerisi) | B — güvenlik/performans dengeli |
| K-3 | Simulation Mode | Execution Gate bypass — sadece Validation + Policy test | Tam sandbox ortam, ayrı instance | A — minimal, hemen uygulanabilir |
| K-4 | Session log mimarisi | Hot/Warm/Cold dosya sistemi (file-system korunuyor) | Supabase tablosu (D önerisi — file-system kırılıyor) | A — felsefe bütünlüğü |
| K-5 | Bridge operasyon tipi | SEARCH_REPLACE patch modu (D önerisi) | UPDATE tam dosya modu (mevcut — kırık) | A — kesinlikle SEARCH_REPLACE |
| K-6 | Progressive Sovereignty | 4 seviyeli otomatik tırmanma (D önerisi) | Manuel seviye kontrolü | A ama manuel override ekle |
| K-7 | Yeni belge: B mi, A mı? | Mevcut belgeyi refactor et (Kobrabet examples/ klasörüne) | Sıfırdan domain-agnostik belge (Kobrabet dipnot) | B — temiz başlangıç |

BÖLÜM 6 — YOL HARİTASI VE EYLEM PLANI

## 6.1 Sprint Özeti

| SPRINT | HEDEF | ANA GÖREVLER | SÜRE | ÇIKTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sistem ayağa kalkar | ZD-01 Bootstrap · ZD-03 Atomik rollback · ZD-04 Politika sırası · ZD-06 Onboarding · K5 SEARCH_REPLACE | 4 gün | Çalışan sistem |
| Sprint 2 | Sistem güvenilir | ZD-02 Log arşiv · ZD-05 AI uyum · ZD-07 Doc drift · ZD-10 Mesaj katmanı · K3 Simulation Mode | 3.5 gün | Güvenilir sistem |
| Sprint 3 | Sistem ölçeklenir | ZD-08-15 tümü · K8 Progressive Sovereignty · Dashboard MVD · Test otomasyonu · Token bütçe | 7 gün | Ölçeklenebilir sistem |

## 6.2 Kritik Başarı Kapıları — Sprint 1 Bitmeden Geçilmesi Gereken

| # | KAPI KOŞULU | TEST YÖNTEMİ |
| --- | --- | --- |
| 1 | sovereign-core init → activate akışı çalışıyor (ZD-01 çözüldü) | sovereign-core status → GEÇERLİ dönmeli |
| 2 | Bridge SEARCH_REPLACE kısmi başarısızlıkta rollback yapıyor (ZD-03) | 5 dosya patch, 3. dosyada hata enjekte et → 1-2 geri dönmeli |
| 3 | Politika çakışmaları deterministic çözülüyor (ZD-04) | P3 + P6 aynı anda tetikle → tek sonuç |
| 4 | Session log 200+ session sonra bozulmuyor (ZD-02) | 200 sahte session yükle → sistem cevap veriyor |
| 5 | Yeni kullanıcı 48 saatte sistemi çalıştırabiliyor (ZD-06) | Onboarding dokümanı izle → 48 saat içinde ilk karar |

## 6.3 Detaylı Eylem Planı — Öncelik Sırası

| ÖNCELİK | GÖREV | ZD/KOD | TAHMİNİ SÜRE | BAĞIMLILIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | The Bridge → SEARCH_REPLACE modu | K5, ZD-03 | 4 saat | Yok |
| P0 | Dry-run zorunlu + PR otomatik aç + push yasak | K5 | 2 saat | SEARCH_REPLACE |
| P0 | Sovereign-core init → activate lisans akışı | ZD-01 | 2 gün | Yok |
| P0 | Atomik rollback protokolü | ZD-03 | 1 gün | SEARCH_REPLACE |
| P0 | Politika öncelik sıralaması | ZD-04 | 0.5 gün | Yok |
| P1 | Hot/Warm/Cold log mimarisi | ZD-02 | 1 gün | Yok |
| P1 | Onboarding 48 saat rehberi | ZD-06 | 0.5 gün | Bootstrap |
| P1 | AI uyum gate + re-injection | ZD-05 | 1 gün | Validation Engine |
| P1 | Kullanıcı/developer/teknik mesaj ayrımı | ZD-10 | 0.5 gün | Yok |
| P2 | Doc drift dedektörü | ZD-07 | 1 gün | Log mimarisi |
| P2 | @test dekoratörleri | K5 | 6 saat | Bridge |
| P2 | DEPENDENCIES otomasyon script | K5 | 1 saat | Yok |
| P2 | Simulation Mode implementasyonu | K3 | 0.5 gün | Execution Gate |
| P3 | Model normalizer (AI model drift) | ZD-08 | 1 gün | Decision Engine |
| P3 | Progressive Sovereignty (L0→L4) | K8 | 1 gün | Tüm katmanlar |
| P3 | Token bütçe yöneticisi | ZD-12 | 0.5 gün | Yok |
| P3 | Dashboard MVD (5 bileşen) | ZD-13 | 3 gün | Tüm katmanlar |
| P3 | Felaket kurtarma protokolü | ZD-14 | 0.5 gün | Bootstrap |

BÖLÜM 7 — SONUÇ VE SONRAKİ ADIM

## 7.1 Sistem Nerede Duruyor

| KORUNAN — Asla Değişmeyecek | GÜÇLENDİRİLECEK — Sprint 1-3 |
| --- | --- |
| - AI + file-system + human cognition üçlüsü - Fail-closed prensibi - Hash zincirli audit log - Soft steering - Domain-agnostik core + adapter ayrımı - Session protokol disiplini - Pre-flight Read - Kobrabet empirik hata kütüphanesi | - Bootstrap akışı (ZD-01) - SEARCH_REPLACE Bridge (K5) - Atomik rollback (ZD-03) - Log hafıza mimarisi (ZD-02) - Politika sıralaması (ZD-04) - Progressive Sovereignty (K8) - Simulation Mode (K3) - Domain-agnostik yeniden yazım (K-7) |

BÖLÜM 8 — MODULE INTELLIGENCE LAYER [TASLAK]

TEMEL SORU: Büyük projeyi modüllere ayırarak hem insan hem sistem üzerinde hakimiyet ve hız nasıl sağlanır? CEVAP: Bu mekanizma AI + file-system + human cognition üçlüsünün doğal uzantısı. Ayrı bir araç değil — mevcut mimarinin içine oturuyor.

## 8.1 Sorunun Özü

| ŞIMDI — Büyük Proje | MODULE LAYER ile |
| --- | --- |
| - AI tüm projeyi bağlamına yüklüyor → token israfı - Bir değişiklik her şeyi etkileyebilir - Nerede olduğunu kaybediyorsun - Test: hangi parça, neyi kırdı? - Yeni projeye taşıma: sıfırdan başlıyorsun | - AI sadece aktif modülü görüyor → odak - Modül sınırları Policy Kernel tarafından korunuyor - Her an hangi modülün hangi durumda olduğunu biliyorsun - Test: modül bazında, izole, net - Yeni proje: tamamlanan modülü direkt al |

## 8.2 Mimari — Nereye Oturuyor

Human Cognition → [MODULE INTELLIGENCE] → AI → Decision Engine → Bridge → File-system MODULE INTELLIGENCE'ın tek görevi: - Büyük projeyi bağımsız modüllere ayır - Modüller arası bağımlılık haritasını çıkar - Her session'a sadece bir modülün bağlamını ver - AI'ın başka modüle dokunmasını Policy Kernel ile engelle - Tamamlanma durumunu file-system'da takip et

## 8.3 project_map.json — Temel Yapı

project_map.json { "project_id": "proje-adi", "version": "1.0", "active_module": "M01", "modules": [ { "id": "M01", "name": "Modül Adı", "status": "IN_PROGRESS", // PENDING ¦ IN_PROGRESS ¦ DONE ¦ BLOCKED "depends_on": [], "owns_files": ["src/modul/"], "interface_exports": ["ModulArayuzu"], "session_range": [1, 15] } ] }

## 8.4 Üç Temel Kural

| # | KURAL | UYGULAMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bağımlılığı tamamlanmamış modül başlayamaz | M03 başlamak istediğinde → Policy Kernel M01+M02 status=DONE kontrol eder. Değilse DENY. |
| 2 | AI sadece aktif modülün dosyalarına dokunabilir | Bridge SEARCH_REPLACE → path, owns_files listesinde değilse → DENY. Çapraz kirlilik sıfır. |
| 3 | Modül arayüzü dondurulur, içi serbesttir | interface_exports değişirse → tüm bağımlı modüller uyarı alır. İçerideki değişiklik sessiz geçer. |

## 8.5 Human Cognition'ın Rolü — Ne Yapıyor, Ne Yapmıyor

| İNSAN YAPIYOR | SİSTEM YAPIYOR |
| --- | --- |
| - Projeyi modüllere ayırır (ilk kez) - Modül sırasına karar verir - Her modülün 'bitti' kararını verir - Arayüz değişikliğini onaylar | - Bağımlılık sırasını zorlar - AI'ı modül sınırında tutar - Tamamlanma durumunu takip eder - Arayüz değişiminde bağımlıları uyarır |

## 8.6 Sprint Planına Entegrasyon

Module Intelligence Layer ne zaman eklenir? Sprint 1 bitmeden: project_map.json şeması + Bridge modül sınır kontrolü (1 gün) Sprint 2 ortasında: Bağımlılık validator + durum takibi (1 gün) Sprint 3'te: Dashboard'da modül haritası görselleştirme (0.5 gün) Toplam ek yük: ~2.5 gün. Getirisi: Büyük projelerde kategorik fark.

## 7.2 Bir Sonraki Adım

Sıra sende: 1. Bölüm 5'teki 7 kararı değerlendir (K-1 → K-7) 2. Sistemden beklentilerini ve önceliklerini yaz 3. Onaylanan kararlarla Sprint 1 başlar Bu rapor bir tasarım belgesi. Kararlar alındıktan sonra belge v3.0 haline gelir.

Kobrabet'in 125 session'da öğrettiği en büyük ders: "Teori sınır koyar, pratik serbest bırakır." v3.0 hedefi: ikisini birlikte tut.

SOVEREIGN ENGINE OS v3.0 — Master Teknik Rapor  |  Hazırlanma: 2026-04-30  |  Toplam Analiz: 4 AI · 15 ZD · 7 Açık Karar · 3 Sprint · ~14.5 iş günü